Capítulo 1

Fases e Planeamento

- Fase de Início

Natureza e âmbito inicial

O projeto propõe a criação de uma empresa especializada em OSINT (Open Source Intelligence) — Inteligência de Fontes Abertas — focada na recolha, análise e interpretação de informações públicas disponíveis na Internet, redes sociais e bases de dados abertas. O principal objetivo é fornecer inteligência acionável a empresas, entidades públicas e equipas de segurança, ajudando-as a identificar riscos, prevenir ameaças e proteger a reputação digital.

Além da análise de dados, a empresa terá também como objetivo fornecer resoluções, recomendações e estratégias de mitigação baseadas nas descobertas realizadas, permitindo às organizações atuarem de forma preventiva e estratégica sobre as vulnerabilidades e ameaças identificadas.

Pretende-se desenvolver plano de negócio funcional de uma empresa de OSINT.

Os resultados esperados incluem o desenvolvimento de um website institucional, casos práticos de investigação, elaboração de relatórios, formas de mitigação e a consciencialização sobre a importância da inteligência de fontes abertas como ferramenta de defesa e planeamento estratégico.

Este projeto pretende também sensibilizar para a importância da ciber-inteligência e da análise ética de dados públicos, demonstrando a aplicação de metodologias OSINT em contextos empresariais e académicos.

Briefing: Plano de ação e elemento chave

O briefing é um documento ou uma reunião que serve como o ponto de partida formal do projeto. Ele consolida o entendimento inicial entre o cliente (ou patrocinador do projeto) e a equipa que o irá executar. Um briefing eficaz funciona como uma rota de ação, estabelecendo as bases para todo o planeamento subsequente.

Objetivos específicos:

- Fornecer inteligência acionável a empresas, entidades públicas e equipas de segurança

- Identificar riscos, prevenir ameaças e proteger a reputação digital

- Fornecer resoluções, recomendações e estratégias de mitigação baseadas nas descobertas realizada

●	Promover boas práticas de privacidade e segurança da informação;

●      Utilizar ferramentas e metodologias open source de forma responsável;

●      Criar um ambiente profissional de cibersegurança e análise digital;

●  	Desenvolver competências técnicas e de comunicação profissional

Âmbito (Scope) e Público-Alvo

O público-alvo inclui empresas privadas, entidades públicas, forças de segurança e equipas de cibersegurança e compliance que necessitam de monitorizar a sua presença digital, detetar ameaças, investigar fraudes e analisar perfis ou domínios públicos.
  Os serviços também se destinam a departamentos de recursos humanos (para verificação de antecedentes digitais) e particulares interessados na avaliação da sua pegada digital.
  As principais necessidades e expectativas dos clientes passam por:

●      Relatórios fiáveis, claros e éticos;

●      Conformidade com o RGPD e confidencialidade dos dados;

●      Ferramentas eficientes e acessíveis;

●  	Soluções práticas para melhorar a segurança e reputação online.

O projeto reforça ainda a educação digital e a literacia em cibersegurança, mostrando como a informação pública pode ser utilizada para o bem — e os riscos associados ao seu uso indevido.

A empresa dedica-se à monitorização, correlação e interpretação de dados publicamente disponíveis na Internet aberta, deep web e bases de dados públicas, de forma ética e em conformidade com a legislação nacional e europeia, nomeadamente o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).

O seu campo de intervenção abrange múltiplas vertentes da inteligência de fontes abertas, incluindo:

- Cibersegurança e Threat Intelligence, para identificação de ameaças digitais, exposição de dados e análise de riscos tecnológicos;

- Investigação corporativa e due diligence, para avaliação reputacional e deteção de indícios de fraude, corrupção ou conflito de interesses;

- Apoio a forças de segurança e entidades públicas, através de relatórios de inteligência que contribuam para a prevenção e investigação de atividades ilícitas;

- Análise estratégica e geopolítica, para monitorização de contextos sociais, económicos e políticos com impacto potencial na segurança ou estabilidade organizacional.

Inicialmente, a atuação da empresa centra-se no território nacional (Portugal), prevendo-se uma expansão gradual para o espaço europeu à medida que a sua estrutura e parcerias se consolidam.

A OpenSight Intelligence compromete-se com os mais elevados padrões de integridade, confidencialidade e legalidade, assegurando que todas as suas operações respeitam princípios éticos e os direitos fundamentais dos indivíduos.

Fora do Âmbito (Out of Scope)

A OpenSight Intelligence não realiza nem participa em qualquer atividade que envolva:

- Acesso, recolha ou utilização de informações privadas, confidenciais ou protegidas por lei, que não sejam publicamente acessíveis;

- Intrusão, exploração ou ataque a sistemas informáticos (hacking, phishing, malware, engenharia social invasiva, etc.);

- Qualquer forma de vigilância encoberta ou interceptação de comunicações sem autorização judicial ou legalmente reconhecida;

- Utilização de identidades falsas ou técnicas de dissimulação com o objetivo de obter informação restrita;

- Manipulação, alteração ou destruição de dados de terceiros;

- Comercialização ou divulgação indevida de informações recolhidas;

- Atividades que possam violar o direito à privacidade, a liberdade de expressão ou outros direitos fundamentais;

- Consultoria ou apoio operacional em ofensivas cibernéticas ilícitas, espionagem corporativa ou política.

A empresa limita a sua atuação exclusivamente à inteligência obtida por meios legais e éticos, garantindo transparência, rastreabilidade e conformidade com os regulamentos nacionais e internacionais aplicáveis.

Restrições

O projeto apresenta as seguintes restrições:

·         Utilização exclusiva de ferramentas inicialmente baixo custo ou open source;

·         Cumprimento integral do RGPD e normas éticas e legais;

·         Budget inicial

Critérios de Sucesso

O sucesso do projeto será avaliado com base em:

- Execução do projeto: Aplicação de todas as etapas dadas para a conclusão do projeto.

- Financeiro: Taxa de crescimento da receita/margem de lucro bruto.

- Cliente: Índice de satisfação do cliente, custo de aquisição de clientes.

- Operacional: Taxa de cliques, taxa de conclusão dentro do prazo, eficiência da produção.

- FASE DE DEFINIÇÃO E PLANEAMENTO

Requisitos e Funcionalidades

Requisitos funcionais:

- Desenvolvimento de um website institucional com apresentação da empresa, equipa e serviços;

- Criação de um dashboard interativo para demonstração prática de recolha de dados públicos;

- Integração de ferramentas OSINT open source (ex.: Maltego, SpiderFoot, theHarvester, Shodan, Censys, Recon-ng) ou pagas (inicialmente de baixo custo);

- Recolha automatizada e manual de dados públicos;

- Filtragem, análise e correlação de informações;

- Identificação de vulnerabilidades e fugas de dados;

- Geração de relatórios de inteligência com recomendações de segurança;

- Geração de relatórios visuais (PDF, HTML ou Markdown);

- Sistema de monitorização e análise de reputação digital;

- Base de dados interna (resultados de investigações públicas)

- Criação de alertas sobre palavras-chave ou domínios monitorizados.

Requisitos Não Funcionais:

●      Cumprimento integral do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD);

●      Execução apenas em ambientes controlados e simulados;

●      Interface intuitiva, responsiva e segura;

●  	Operação em ambientes virtuais anónimos (VPN, Tails, VirtualBox).

- PLANEAMENTO DO PROJETO

Âmbito do projeto

A OpenSight Intelligence tem como âmbito de atuação a recolha, análise e produção de inteligência proveniente de fontes abertas com o objetivo de apoiar decisões estratégicas, operacionais e de segurança no setor público e privado.

Work Breakdown Structure (WBS)

A Work Breakdown Structure (WBS), ou Estrutura Analítica do Projeto, é um instrumento fundamental de planeamento e gestão que permite decompor o trabalho total do projeto em componentes menores, organizadas de forma hierárquica. Esta divisão facilita a identificação das tarefas, a atribuição de responsabilidades e o controlo de prazos e custos. No contexto do projeto OSINT, a WBS assegura uma visão global e estruturada das fases de execução, permitindo à equipa gerir de forma eficiente todas as atividades necessárias para atingir os objetivos definidos.

1. Introdução e Planeamento

- Definição de objetivos

- Planeamento de recursos e prazos

2.  Metodologias OSINT

- Seleção de ferramentas e técnicas

- Criação de guias de procedimento

3.  Investigação em Redes Sociais

- Análise de perfis e publicações

- Identificação de padrões de comportamento

4.  Análise Técnica e Ciber-Infraestruturas

- Recolha e análise de dados técnicos

- Uso de ferramentas (Shodan, Whois, etc.)

5.  Relatório Técnico e Casos Práticos

- Compilação dos resultados

- Documentação de exemplos

6.  Ética e Legalidade

- Revisão de normas legais

- Aplicação de princípios éticos

7.  Identidade e Divulgação

- Preparação de apresentação final

- Divulgação dos resultados

Cronograma - Estimativa de tempo

O cronograma é uma ferramenta essencial para o planeamento temporal do projeto, pois define a duração estimada de cada tarefa e estabelece a sequência lógica das atividades. Através da estimativa de tempo, é possível prever a carga de trabalho, otimizar recursos e evitar atrasos. No caso do projeto OSINT, o cronograma garante que todas as fases — desde a investigação inicial até à elaboração do relatório técnico — sejam concluídas dentro dos prazos estabelecidos, assegurando a eficiência e o cumprimento das metas propostas.

Estimativa de Três Pontos (PERT):

O - estimativa de tempo otimista para conclusão do projeto: 3 meses (Jan. 2026)

M - estimativa de tempo mais provável para conclusão do projeto: 4 meses (Fev. 2026)

P - estimativa de tempo pessimista para conclusão do projeto: 5 meses (Mar. 2026)

Fórmula PERT:          E = O + 4M + P = 3 + 4x4 + 5 =  4 meses

6                       6

Assim, a estimativa do tempo esperada para conclusão do projeto é de 4 meses (Fevereiro de 2026).

Recursos (Humanos, HW e SW)

A definição clara dos recursos necessários é crucial para o sucesso do projeto. Esta secção descreve os recursos humanos, de hardware (HW) e de software (SW) indispensáveis à execução das atividades. Uma correta alocação de recursos garante o equilíbrio entre capacidade técnica, qualidade de execução e conformidade ética. No projeto OSINT, esta gestão é particularmente relevante devido à necessidade de ferramentas específicas para recolha e análise de dados, bem como de profissionais qualificados que assegurem a validade e segurança das informações obtidas.

 Recursos Humanos:

A equipa do projeto é composta por profissionais especializados em cibersegurança e OSINT, cada um com funções claramente definidas para garantir a execução eficaz do projeto. Os papéis incluem gestor de projeto, analistas OSINT, investigadores de redes sociais, analistas de infraestruturas digitais, especialistas em privacidade e conformidade legal, e responsáveis por documentação e comunicação.

Recursos de Hardware (HW):

- Computadores portáteis e servidores dedicados para execução de ferramentas OSINT.
 - Armazenamento seguro (criptografado) para dados e relatórios.
 - Equipamentos de rede seguros com firewall e VPN configurada.
 - Acesso a ambientes virtuais (VMs) isolados para testes e simulações.

 Recursos de Software (SW):

- Ferramentas OSINT open source: Maltego CE, SpiderFoot, theHarvester, Recon-ng, Shodan e Censys.

- Ferramentas de privacidade e anonimato: Tails, Tor Browser, VPN Proton e VirtualBox.

- Plataformas de produtividade e colaboração: Google Workspace, Trello, GitHub e Zoom.

- Ferramentas de visualização e relatório: Power BI, Tableau Public, Canva e MS Word.

Análise e gestão de riscos

A análise e gestão de riscos constituem um processo contínuo e indispensável na gestão de projetos. O seu objetivo é identificar possíveis ameaças, avaliar a probabilidade e o impacto da ocorrência e implementar medidas preventivas ou corretivas. No contexto do projeto OSINT, esta prática permite antecipar falhas técnicas, atrasos, problemas de conformidade legal e outras incertezas, reforçando a segurança operacional e a fiabilidade dos resultados obtidos.

A. Identificação de Riscos:

Os principais riscos identificados incluem falhas técnicas nas ferramentas OSINT, erros de interpretação de dados, exposição inadvertida de informações sensíveis, incumprimento de prazos e limitações legais relacionadas com o RGPD.

 B. Análise Qualitativa:
 Cada risco é avaliado quanto à sua probabilidade e impacto. Riscos de alta probabilidade e alto impacto, como falhas de segurança e incumprimento de RGPD, têm prioridade de mitigação.

C. Análise Quantitativa:
 Avalia-se o impacto financeiro e temporal de cada risco. Exemplo: uma falha de infraestrutura pode causar atrasos de até 2 semanas e aumento de custos em 15%.

 D. Planeamento de Respostas:
 - Evitar: utilização apenas de dados públicos e cumprimento estrito do RGPD.
 - Mitigar: backups regulares, testes das ferramentas antes do uso e validação cruzada de dados.
 - Transferir: utilização de serviços cloud com garantia de segurança e políticas de confidencialidade.
 - Aceitar: riscos de baixa probabilidade e impacto reduzido são monitorizados, mas não exigem medidas imediatas.

 E. Monitorização:

A monitorização será contínua através de relatórios de progresso quinzenais, revisões de conformidade e atualizações periódicas do plano de mitigação

Estudo de viabilidade do projeto

O estudo de viabilidade tem como propósito avaliar a exequibilidade do projeto sob várias perspetivas — técnica, económica, legal e operacional. Esta análise fornece uma visão abrangente da sustentabilidade e pertinência da proposta, reduzindo riscos e aumentando a probabilidade de sucesso. Para o projeto OSINT, a viabilidade é assegurada pela utilização de ferramentas open source, pela conformidade com o RGPD e pela existência de uma equipa com as competências técnicas adequadas para a sua execução.

Viabilidade Técnica:
 O projeto é tecnicamente viável, uma vez que utiliza ferramentas e tecnologias acessíveis, open source e amplamente testadas no contexto de cibersegurança. A equipa possui as competências necessárias para configurar, utilizar e interpretar resultados de plataformas OSINT de forma ética e eficaz.

 Viabilidade Económica:

Os custos iniciais são reduzidos, dado o uso de ferramentas gratuitas e infraestrutura mínima. O retorno esperado advém da prestação de serviços de análise e consultoria OSINT a empresas e entidades públicas, com margens sustentáveis a médio prazo.

 Viabilidade Legal:

O projeto cumpre integralmente o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e demais legislação aplicável à recolha e análise de informação pública. Todas as operações respeitam os princípios da legalidade, proporcionalidade e ética profissional.

Viabilidade Operacional:

O projeto pode ser executado com os recursos humanos e técnicos disponíveis. A metodologia de trabalho colaborativa e as ferramentas de comunicação adotadas asseguram uma execução eficiente, mesmo em regime híbrido (presencial e remoto).

Seleção da Equipa

A constituição da equipa é um dos fatores determinantes para o sucesso do projeto. Esta secção apresenta a composição, as funções e as responsabilidades de cada elemento envolvido, garantindo uma estrutura organizacional equilibrada e colaborativa. No caso do projeto OSINT, a equipa é composta por profissionais com competências complementares nas áreas de cibersegurança, investigação digital e análise de dados, assegurando uma execução eficaz e multidisciplinar das atividades planeadas.

A equipa é composta por técnicos de Cibersegurança, com funções distribuídas da seguinte forma:

Gestor de Projeto – [João Sousa]

Parte do trabalho: Introdução e Planeamento

●  	Escrever a introdução geral ao conceito de OSINT e à importância da inteligência de fontes abertas.

●      Coordenação geral e planeamento, gestão de tempo e recursos

●  	Explicar o problema identificado (excesso de informação pública e falta de monitorização).

●  	Desenvolver a descrição geral do projeto e a sua justificação.

●      Criar o cronograma geral e coordenar as referências e formatação final do trabalho.

Analista OSINT Sénior – [José]

Parte do trabalho: Metodologia OSINT

●      Definição de metodologias, ferramentas e estratégias de investigação;

●  	Descrever o processo OSINT: recolha, análise, correlação e reporte.

●  	Apresentar as ferramentas OSINT utilizadas (Maltego, SpiderFoot, theHarvester, Recon-ng, etc.).

●  	Explicar como cada ferramenta contribui para o projeto.

●      Redigir a secção “Tecnologias e Ferramentas Previstas”.

Investigador de Redes Sociais (SOCMINT) – [João Moura]

Parte do trabalho: Investigação em Redes Sociais

●  	Desenvolver a parte sobre SOCMINT (Social Media Intelligence).

●  	Explicar como se faz recolha ética de dados em redes sociais e fóruns.

●  	Dar exemplos práticos de investigação de perfis ou campanhas de desinformação (simulados).

●      Criar um mini estudo de caso OSINT focado em redes sociais.

Analista de Infraestruturas Digitais – [José Alves]

Parte do trabalho: Análise Técnica e Ciber Infraestruturas

●      Redigir sobre o mapeamento de domínios, IPs e metadados públicos.

●      Explicar as técnicas de footprinting e reconhecimento digital.

●      Fazer a ligação com a análise de vulnerabilidades e exposição pública de dados.

●      Participar no desenvolvimento do protótipo técnico (dashboard ou simulação de recolha de dados).

Responsável por Documentação e Relatórios – [Diogo Carvalho]

Parte do trabalho: Relatório Técnico e Casos Práticos

●       Elaboração de relatórios técnicos;

●  	Criar a secção dos “Resultados Esperados” e “Casos Práticos”.

●  	Elaborar o modelo de relatório OSINT, com exemplos de resultados e recomendações.

●  	Fazer o resumo executivo com conclusões analíticas.

●      Garantir a formatação, citações e revisão final do documento.

Especialista em Privacidade e Conformidade Legal – [Gonçalo Castro]

Parte do trabalho: Ética e Legalidade

●      Garantia de conformidade RGPD

●  	Escrever sobre RGPD, privacidade e limites legais da recolha de informação pública.

●  	Explicar boas práticas éticas na OSINT.

●  	Criar a secção “Conformidade Legal e Ética”, referindo

●  	legislação europeia aplicável.

●      Analisar riscos de abuso de OSINT e medidas de mitigação.

Responsável por Comunicação e Marketing – [Margarida Monteiro]

Parte do trabalho: Identidade e Divulgação

●  	Criar o conceito de marca e nome da empresa (logo, slogan, missão e visão).

●  	Escrever a secção “Proposta de Valor”.

●  	Desenvolver o plano de marketing digital e presença online (website, redes sociais, portefólio).

●      Preparar os slides da apresentação final do projeto.