Capítulo 3

Metodologias de desenvolvimento de software

- Noção de Processo de Software

Um processo de software corresponde ao conjunto estrutura de atividades, tarefas e ações necessárias para desenvolver, manter e entregar um sistema de software.Trata-se de uma estrutura que define como o trabalho é realizado.

Um processo de software estabelece o que deve ser feito, quem é responsável por cada tarefa, como o trabalho deve ser realizado e quando e em que ordem as atividades ocorrem.

2. Metodologias Ágeis: Scrum

Optámos pelo SCRUM para garantir flexibilidade. Dividimos o trabalho em Sprints de duas semanas, com Daily Stand-ups e uma Sprint Review no final de cada ciclo para demonstração de incrementos funcionais.

Na execução prática do projeto foi adotada uma abordagem inspirada em Scrum, utilizando ciclos iterativos (Sprints) de curta duração.

O Framework SCRUM

O Scrum é uma framework leve para desenvolver, entregar e manter produtos complexos. Baseia-se no empirismo e emprega uma abordagem iterativa e incremental para otimizar a previsibilidade e controlar o risco.

| Papel Scrum | Membro da Equipa | Justificação/Funções no Projeto |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | João Sousa (Gestor de Projeto) | O Product Owner é o responsável máximo pelo valor do produto e pelo Product Backlog. Como Gestor de Projeto, ele define os objetivos , coordena o planeamento e tem a visão geral do que precisa ser entregue. |
| Scrum Master | José (Analista OSINT Sénior) | O Scrum Master é um líder-servidor que remove impedimentos e garante que o Scrum é compreendido e aplicado. Dada a sua função de definir Metodologias OSINT e ferramentas, é ideal que ele ajude a equipa a melhorar o processo (Sprint Retrospective) e a manter o foco técnico. |
| Dev Team | Toda a Equipa de Analistas e Especialistas | O Dev Team é o grupo multifuncional que entrega o incremento "Pronto". |
|  | João Moura (Investigador SOCMINT) | Entrega a secção de Social Media Intelligence (SOCMINT). |
|  | José Alves (Analista de Infraestruturas) | Desenvolve a análise técnica e o footprinting digital. |
|  | Diogo Carvalho (Documentação e Relatórios) | É responsável por transformar o trabalho concluído (Incremento) em Relatórios Técnicos padronizados, garantindo que está "Pronto" para o cliente. |
|  | Gonçalo Castro (Especialista Legal) | Garante a Definição de Pronto (Definition of Done) em termos de conformidade RGPD. |
|  | Margarida Monteiro (Comunicação e Marketing) | Responsável pela Fachada (MVP) e pela divulgação do incremento. |

Product Backlog

O Product Backlog é a lista viva e priorizada de tudo o que é necessário para o produto (OpenSight Intelligence). Na abordagem Lean Startup que abordamos, o Product Backlog reflete as necessidades do MVP e as funcionalidades futuras.

Assim, abaixo fica uma tabela do Product Backlog inicial para o projeto, com base no que está planeado no documento, focado em entregáveis de alto valor:

| Prioridade | Item do Backlog (Funcionalidade) | Estimativa (Exemplo) | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (Must Have) | MVP: Serviço de Diagnóstico OSINT Manual | 3 semanas | Entregar o Relatório de Exposição Digital de 10 páginas para validar a procura de mercado. |
| 2 | "Fachada" de Presença Online (Landing Page) | 1 semana | Criar um website simples (landing page) para descrição do serviço e recolha de contactos. |
| 3 | Definição e Guia de Metodologia OSINT | 2 semanas | Selecionar e documentar as ferramentas (Maltego, SpiderFoot, etc.) e criar guias de procedimento. |
| 4 | Requisitos Legais e Éticos (DOD) | 1 semana | Revisão e validação final da secção RGPD, ética e conformidade legal. |
| 5 | Estudo de Caso SOCMINT | 2 semanas | Desenvolver um mini estudo de caso prático focado em Redes Sociais. |
| 6 | Modelo de Relatório OSINT | 1 semana | Elaborar e padronizar o modelo de relatório final com conclusões e recomendações. |
| 7 | Análise Técnica (Footprinting) | 2 semanas | Mapeamento de domínios, IPs e metadados públicos, usando Shodan e Whois. |
| 8 | Criação de Marca e Proposta de Valor | 1 semana | Definir logo, slogan, missão e Proposta de Valor da OpenSight Intelligence. |
| 9 | Protótipo Técnico Simulado (Dashboard) | 3 semanas | Desenvolver a simulação de recolha de dados (a ser reavaliado, de acordo com a fase "Aprender"). |
| 10 (Future) | Integração de IA para Automação | 4 semanas | Adicionar inteligência artificial para automatizar a análise de padrões. |

Cada Sprint incluiu:

- Sprint Planning: definição das tarefas semanais de recolha OSINT, testes de ferramentas e produção de relatórios;

- Daily Meetings (adaptadas): breves pontos de situação para sincronização;

- Sprint Review: avaliação das funcionalidades implementadas (ex.: testes ao SpiderFoot, Maltego, Recon-ng);

- Sprint Retrospective: identificação de melhorias, como automatização de tarefas repetitivas.

Planeamento do Sprint 1 (Exemplo: 2 Semanas)

O principal objetivo deste Sprint será lançar o Produto Mínimo Viável (MVP) do lado do Marketing e da Metodologia para que possamos começar a recolher feedback ("Medir").

Sprint Goal:

Lançar a identidade de marca e o MVP de Landing Page para validar a proposta de valor e criar a base metodológica para o primeiro diagnóstico OSINT.

Itens do Product Backlog Selecionados:

| Prioridade | Item do Backlog | Membro da Equipa | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | "Fachada" de Presença Online (Landing Page) | Margarida Monteiro | 1 Semana |
| 8 | Criação de Marca e Proposta de Valor | Margarida Monteiro | 1 Semana |
| 3 | Definição e Guia de Metodologia OSINT | José | 2 Semanas |
| 4 | Requisitos Legais e Éticos (DOD) | Gonçalo Castro | 1 Semana |
| 9 (Início) | Introdução e Planeamento | João Sousa | 2 Semanas |

Tarefas Detalhadas (Como o Dev Team atua):

1. Identidade e Marketing (Margarida Monteiro)

- Criar o Conceito de Marca (logo, slogan, missão e visão).

- Redigir o texto da Proposta de Valor para o website.

- Construir a Landing Page Simples (Webflow, Canva ou Carrd), com formulário de contacto.

2. Metodologia (José)

- Selecionar as ferramentas OSINT open source a serem usadas (Maltego, SpiderFoot, theHarvester, Recon-ng).

- Redigir o Guia de Procedimento para a fase de Recolha de Dados.

- Redigir a secção "Tecnologias e Ferramentas Previstas".

3. Conformidade Legal (Gonçalo Castro)

- Revisão da legislação europeia aplicável.

- Escrever sobre RGPD, privacidade e limites legais da recolha de informação pública.

- Criar a Definição de Pronto (Definition of Done) relacionada com a ética e RGPD, que todos devem seguir.

4. Coordenação (João SousaYT)

- Coordenação geral e gestão do tempo (Scrum Master / Product Owner).

- Finalizar a escrita da introdução e o problema identificado (excesso de informação pública).

Eventos Scrum no Sprint 1:

- Daily Scrum (15 minutos, todos os dias): Onde cada membro diz o que fez ontem, o que fará hoje e se tem algum impedimento (ex: "O Webflow não permite formulários de contacto fáceis").

- Sprint Review (Fim do Sprint): Demonstração da Landing Page e apresentação dos Guias Metodológicos e de Conformidade.

- Sprint Retrospective (Fim do Sprint): A equipa discute o que correu bem e o que pode ser melhorado para o Sprint 2.

Planeamento do Sprint 2 (Exemplo: 2 Semanas)

O objetivo é transformar a metodologia definida no Sprint 1 num entregável real e funcional, preparando o primeiro diagnóstico OSINT para a fase de "Medir" do Lean Startup.

Sprint Goal:

Desenvolver e documentar o primeiro caso prático de investigação (SOCMINT) e criar o modelo de relatório final, finalizando o MVP de serviço de consultoria.

Itens do Product Backlog Selecionados:

| Prioridade | Item do Backlog | Membro(s) da Equipa | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Estudo de Caso SOCMINT | João Moura | 2 Semanas |
| 6 | Modelo de Relatório OSINT | Diogo Carvalho | 1 Semana |
| 7 | Análise Técnica (Footprinting) | José Alves | 2 Semanas |
| 1 (Entrega) | Entrega do Relatório de Exposição Digital (MVP) | Diogo Carvalho | 1 Semana |
| 1 (Ajuste) | Ajuste da Landing Page com base no feedback inicial | Margarida Monteiro | 1 Semana |

Tarefas Detalhadas (Como o Dev Team atua):

1. Investigação em Redes Sociais (João Moura)

- Desenvolver a parte sobre SOCMINT (Social Media Intelligence).

- Explicar como se faz a recolha ética de dados em redes sociais e fóruns.

- Criar um mini estudo de caso OSINT simulado focado em redes sociais.

2. Análise Técnica (José Alves)

- Redigir sobre o mapeamento de domínios, IPs e metadados públicos.

- Explicar as técnicas de footprinting e reconhecimento digital.

- Fazer a ligação entre a análise de vulnerabilidades e a exposição pública de dados.

3. Relatório e Documentação (Diogo Carvalho)

- Criar o modelo de relatório OSINT padronizado, com secções para resultados e recomendações.

- Compilar os resultados do estudo de caso do João Moura e da análise do Rodrigo Ribeiro no modelo criado.

- Criar a secção de "Resultados Esperados" e "Casos Práticos" para o documento final.

4. Feedback e Iteração (Margarida Monteiro)

- Analisar as métricas do Sprint 1 (Ex: Número de visitantes vs. pedidos de contacto).

- Alterar o texto do website ou adicionar um "Pedido de Demonstração Gratuita" para reduzir a fricção ("Aprender" e "Iterar").

Eventos Scrum no Sprint 2:

- Daily Scrum: Foco nos impedimentos técnicos na recolha de dados ou na formatação do relatório.

- Sprint Review (Fim do Sprint): Apresentação do Modelo de Relatório Final e dos Estudos de Caso completos (o incremento do Sprint).

- Sprint Retrospective (Fim do Sprint): Discussão sobre a eficiência na utilização das ferramentas OSINT e se o foco deve permanecer em SOCMINT ou se a Análise de Infraestruturas é valorizada (preparação para o Sprint 3, seguindo o ciclo "Aprender")

Esta combinação metodológica permitiu flexibilidade e alinhamento com os requisitos do projeto OSINT.